| 编制 | 审核 | 批准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 许镇鹏 |  |  |  |

承德苏垦银河连杆有限公司车间环氧地坪项目比选公告

- 以下为简要介绍

此次项目为承德苏垦银河连杆有限公司车间环氧地坪项目，具体技术要求见附件。

工程地点：承德苏垦银河连杆有限公司，河北省承德市高新区东西营工业园区。

工程期限：10个晴天，本工程暂定开工日期待定。

质保期限：3年。

付款方式及比例：承兑或电汇。

1、项目完工后，试运行1个月，甲方验收合格，乙方提供报审结算书（纸质版及电子版）盖公章、施工图纸、竣工结算图纸（纸质版及电子版）、监理日志、隐蔽工程影响资料等。乙方按工程结算审核定案表开具全额发票，甲方支付结算价的90%；

2、工程验收合格之日起满1年，无质量问题支付合同价5%；
    3、质保期满后退还质保金合同总价5%。

二、投选单位提供以下资质：

1、有效的社会统一信用代码证，经营范围应包括本次招标内容的经营许可。

2、企业法人签名并加盖公章的授权委托书原件。

3、法人和被授权委托人身份证复印件。

4、报价单（附件3）

注：所有文件需加盖公章（鲜红），报价价格为含税价，并注明税率，未注明是否含税的一律按照含税计算。

三、投选保证金：

参与比选者需缴纳人民币￥2000元（大写：贰仟元整）保证金,比选前交至阳光七采平台指定账户。比选保证金在比选完成之后由平台退还。

四、本公告在阳光七采平台（https://www.norincogroup-ebuy.com/）公示，公示期限为2022年4月 22日至2022年4月 28日。

五、中选:

1、本次通过价格、技术、质量、服务等进行综合评定。

2、如中选者在履行合同期间出现违返厂规厂纪的行为，一经发现每次罚款人民币￥2000元（大写：贰仟元整）。

3、必须按照合同保质保量、按时完工、不能拖延。

六、其它事项说明

1、投选人必须仔细阅读本比选公告的所有内容，按照比选的要求提供投选文件，并保证所提供的全部资料的真实性，否则其投选无效。

2、投选文件：投选人须按照比选文件和评分表组成的要求制作投选书，投选文件必须全部加盖公章，注明比选物资名称，投选单位名称，投选人（或授权委托代理人），并制作为电子版作为附件上传至平台。未按要求上传的投选文件，比选人有权拒绝。

注：此次为比选，文件中请不要出现投标字样，应全部为投选、比选字样。

3、本次报价为含税价，报价方需到我公司进行勘察（勘查时间为04月22日至04月27日）工程状态；联系人：许镇鹏，电话：17640425637。比选资料投出后，自动承诺对比选与工程状态无异议，成交以后所报价格不得更改，在获得成交资格后对比选文件内容提出异议或更改，将取消其成交资格，比选保证金不予退还。

4、报价方在满足我公司工程现场管理的要求下，对工程现场的废料垃圾自行进行清扫、转运及装运出厂，由此产生的一切相关费用，包括但不限于人工费、装卸费、运输费等全部由施工方承担，施工方对废料垃圾的运输和储存地点要符合环保规定。

七、投选文件上传时间及地点：

2022年4月28日前上传到阳光七采平台。

- 联系人：许镇鹏，电话：17640425637

九、开选时间：2022年4月29日

十、开选地点：承德苏垦银河连杆有限公司会议室

十一、比选人名称：承德苏垦银河连杆有限公司

承德苏垦银河连杆有限公司

附件1：

技术要求

- 1、对地面除油处理，对坏的伸缩缝切割，对地坪施工区域整体打磨。

- 2、对素地滚环氧底涂，

- 3、对伸缩缝凹洞不平地面找平干后打磨，清尘。

- 4、上第一道环氧自流平面漆（洗面）。

- 5、上自流平面漆。

- 6、画黄线（黄线宽15cm）

- 7、画线后养护三天。

附件2：

| 比选评分表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 比选人（公司名称）： 比选价格： |  |  |  |  |
| 序号 | 评分内容 | 评分说明和标准 |  | 得分 |
| 1 | 商务报价 （40分） | 满足比选文件要求且投选价格最低的投选报价为评选基准价，其价格分为满分40分。其他投选人的价格分统一按照下列公式计算： 比选报价得分=（评选基准价/投选价格）*40 |  |  |
| 2 | 比选主要技术参数响应情况 （32分） | 不能实质性满足比选文件重要技术指标、参数要求（配置要求）的为无效投选书。满足或优于比选文件重要技术指标和参数要求的 | 21-32分 |  |
|  |  | 基本满足比选文件重要技术指标和参数要求的 | 11-20分 |  |
|  |  | 与比选文件重要技术指标和参数有较大差距的 | 0-10分 |  |
| 3 | 投选人质保体系、综合实力情况 （15分） | 产品质量保证体系健全，投选人综合实力强 | 10-15分 |  |
|  |  | 产品质量保证体系较全，投选人综合实力较强 | 5-9分 |  |
|  |  | 产品质量保证体系不健全，投选人综合实力一般 | 0-4分 |  |
| 4 | 售后服务 （10分） | 售后服务承诺细致、突出、技术力量强，服务措施完善、明确、可行性强 | 6-10分 |  |
|  |  | 售后服务承诺一般、技术力量较强，服务措施较完善、可行性一般 | 3-5分 |  |
|  |  | 售后服务承诺、技术力量均一般，服务措施不完善、可行性较差 | 0-2分 |  |
| 5 | 近几年投选人销售业绩 （3分） | 能提供相关类似业绩得1-3分，不能提供业绩为0分。 注：投标文件中须提供合同复印件，以与最终用户签订的销售合同为准。每份1分，最高3分 |  |  |
| 合计（100分） |  |  |  |  |